ДОКЛАД

о реализации муниципальных программ

Ивановского сельского поселения Красноармейского района

за 2021 год

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ивановского сельского поселения Красноармейского района, утвержденного постановлением администрации Ивановского сельского поселения Красноармейского района от 16.06.2020 № 69, проведена оценка эффективности муниципальных программ поселения за 2021 год.

В 2021 году реализовывалось 5 муниципальных программ Ивановского сельского поселения Красноармейского района. На реализацию муниципальных программ поселения (далее – МП) выделено 58 708,3 тыс. рублей бюджетных средств, в том числе из краевого бюджета 18 488,6 тыс. рублей, из районного бюджета 916,4 тыс. рублей. Бюджетные средства освоены на 97,6%, в том числе: краевые средства на 98,0%, средства районного бюджета на 100%.

Результаты оценки эффективности реализации МП

| Наименование муниципальной программы | Коэффициенты оценки |
| --- | --- |
|  | степени соответствия запланированному уровню расходов | степени реализации муниципальной программы | эффективности реализации муниципальной программы |
| Местное самоуправление и содействие развитию гражданского общества | 0,99 | 1,04 | 1,03 |
| Обеспечение безопасности населения | 1 | 1 | 1 |
| Комплексное развитие территории поселения | 0,96 | 1 | 1 |
| Cоциально-культурное развитие | 1 | 1,07 | 1,07 |
| Формирование комфортной городской среды | 1 | 1 | 0,5 |

По итогам 2021 года эффективность четырех муниципальных программ признана высокой.

- Муниципальная программа Ивановского сельского поселения Красноармейского района «Местное самоуправление и содействие развитию гражданского общества»

Цели муниципальной программы	-	повышение эффективности муниципального управления и качества муниципальных услуг, оказываемых населению администрацией поселения; повышение доверия населения к муниципальной власти.

Задачи муниципальной программы	 -	формирование комфортных условий профессиональной деятельности муниципальных служащих и работников подведомственных муниципальных учреждений;

повышение доступности информации о местном бюджете обществу;

реализация разнообразных форм непосредственного участия населения в осуществлении местного самоуправления.

В 2021 году на мероприятия, предусмотренные программой, выделено из бюджета поселения 11 275,2 тысяч рублей, освоено бюджетных ассигнований в сумме 11 215,8 тыс. руб. или 99,5% годовых назначений.

В рамках муниципальной программы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

создание комфортных условий муниципальной службы;

обеспечение хозяйственного обслуживания;

развитие гражданского общества.

Финансирование мероприятий программы осуществлялось за счет средств местного бюджета.

В рамках основного мероприятия «Создание комфортных условий муниципальной службы» осуществляется обеспечение организационно-технических и психофизиологических условий муниципальной службы. Эффективность муниципального управления является прямым следствием результатов интеллектуального труда муниципальных служащих. В число основных мотивов, влияющих на работоспособность муниципальных служащих, входит потребность в комфортных условиях рабочего места. Создание комфортных организационно-технических включает в себя: поддержание в рабочем состоянии оборудования, мебели, предоставления необходимых канцелярских принадлежностей, техническое обеспечение выполнения должностных обязанностей (приобретение и обновление различного программного обеспечения, предоставление средств связи и доступа в Интернет и т.п.). К психофизиологическим факторам относятся соблюдения нормативов условий трудовой деятельности (освещенности, вентилирования, отопления), соответствие с требованиями гигиены, санитарии, эстетики, получение дополнительного профессионального образования, своевременное повышение квалификации, изучение передовых технологий и опыта государственного управления опыта, участие в общественно значимых проектах и иных мероприятиях, направленных на самообразование, оперативное ознакомление с текущими изменениями законодательства.

На реализацию мероприятия израсходовано 2 041,7 тыс. рублей, из них на коммунальные платежи 327,0 тыс. рублей, на ремонт и техническое обслуживание оргтехники, компьютеров, газового оборудования, систем пожарной сигнализации и видеонаблюдения 363,0 тыс. рублей, обновление и сопровождение программного обеспечения, обновление справочных информационных баз 316,6 тыс. рублей, услуги связи включая Интернет 160,9 тыс. рублей, повышение квалификации 15,9 тыс. рублей, подписка на периодические издания 6,4 тыс. рублей, приобретение инвентаря и канцтоваров 261,0 тыс. рублей, текущий ремонт помещения здания администрации 531,4 тыс. рублей, уплата налогов и иных обязательных платежей 59,5 тыс. рублей.

Основное мероприятие «Обеспечение хозяйственного обслуживания» направлено на выполнение полномочий поселения по поддержанию чистоты и порядка в муниципальных зданиях, прилегающих к зданию территорий, территорий общего пользования, ремонту оборудования, обеспечению надлежащего санитарного и эстетического состояния всей территории поселения. Кроме того, централизовано осуществляется бухгалтерское обслуживание трех подведомственных учреждений (ДК, Библиотеки и непосредственно самого учреждения).  Выполнение всех этих работ обеспечивается муниципальным казенным учреждением «Ивановская административно-хозяйственная служба». На реализацию мероприятия израсходовано 8 040,2 тыс. рублей, из них на оплату труда работников учреждения (с начислениями страховых взносов во внебюджетные фонды) 6 859,6 тыс. рублей, материально-техническое обеспечение деятельности учреждения 1 165,3 тыс. рублей (топливо 403,2 т.р., строительные материалы 120,3 т.р., запасные части 365,6 т.р., коммунальное оборудование и хозинвентарь 141,8 т.р., хозяйственные и канцтовары 60,8 т.р., страхование транспортных средств 30 т.р., ремонт и технологическое обеспечение компьютерной и оргтехники 43,6 т.р.), уплата налогов и иных обязательных платежей 15,3 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия «Развитие гражданского общества» осуществляются расходы направленные на повышении эффективности взаимодействия власти и общества, открытости и прозрачности бюджетного процесса, доступности информации о бюджете. Это расходы на публикацию различных материалов в газете «Голос правды» (информация о ходе исполнения бюджета, нормативные правовые акты, информация о проведенных работах по благоустройству, новости культуры, спорта и иных областях деятельности местных органов), а также обеспечение работы официального сайта администрации. Данные расходы составили 90,3 тыс. руб.

Немаловажным направлением расходов мероприятия «Развитие гражданского общества» является финансовая поддержка деятельности территориального общественного самоуправление. Ежеквартально осуществляются выплаты руководителям ТОС на организацию работ по благоустройству. Общая сумма освоенных средств 108,0 тыс. рублей.

Одной из новых форм повышения общественной активности населения является реализация инициативных проектов населения, в том числе и через территориальные органы местного самоуправления. В 2021 году реализовано два инициативных проекта, в результате чего была благоустроена прилегающая территория к зданий Дома Культуры и сельской библиотеки (уложена тротуарная плитка, произведены работы по устройству тротуара и площадки для накопления твердых коммунальных отходов). На реализацию проектов израсходовано 935,5 тыс. рублей.

2. Муниципальная программа Ивановского сельского поселения Красноармейского района «Обеспечение безопасности населения»

Цели муниципальной программы	-	обеспечение необходимого уровня защищенности населения от угроз природно-техногенного характера и противоправных действий.

Задачи муниципальной программы 	-	реализация системы мер по повышению уровня защиты населения в рамках полномочий, законодательно возложенных на органы местного самоуправления сельских поселений.

В 2021 году на реализацию муниципальной программы из бюджета поселения выделено 1 458,2 тысяч рублей, освоено бюджетных ассигнований в сумме 1457,6 или 99,9%.

В рамках муниципальной программы осуществлялась реализация следующих основных мероприятий:

снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

обеспечение общественного порядка и безопасности.

Финансирование мероприятий программы осуществлялось за счет средств местного бюджета.

На мероприятие «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» израсходовано 940,5 тыс. рублей, в том числе по следующим направлениям расходов:

- совершенствование и развитие сил и средств по предупреждению и ликвидации ЧС в сумме 74,7 тыс. рублей, из них на разработку паспорта безопасности территории поселения в сумме 60,0 тыс. рублей, техническое обслуживание комплекса средств массового оповещения людей при ЧС на сумму 3,6 тыс. рублей, приобретение жилетов со светоотражающими нашивками на сумму 11,1 тыс. рублей;

- финансирование переданных полномочий сельского поселения муниципальному образованию Красноармейский район по содержанию пожарной охраны и созданного на базе муниципального образования Красноармейский район ситуационного центра ЕДДС, который осуществляет организацию оперативного управления по вопросам предупреждения и ликвидации происшествий природного и техногенного характера в сумме 865,8 тыс. рублей;

На мероприятие «Обеспечение общественного порядка и безопасности» израсходовано 517,1 тыс. рублей, в том числе по направлениям расходов:

создание условий для организации дежурства народной дружины, совместно с органами МВД и станичным казачьим обществом в целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (транспортное обеспечение) в сумме 116,5 тыс. рублей;

обеспечение пожарной безопасности (ремонт пожарных гидрантов на территории поселения) в сумме 60,5 тыс. рублей;

обеспечение безопасности дорожного движения, из них: нанесение дорожной разметки по ул. Красной, Главной, Комсомольской – 8,0 тыс. рублей, замена искусственных дорожных неровностей по ул. Ленина, Главная – 199,2 тыс. рублей, установка дорожных знаков по ул. Красной, Главной, Лермонтова, Таманской  – 132,9 тыс. рублей.

3. Муниципальная программа Ивановского сельского поселения Красноармейского района «Комплексное развитие территории поселения»

Цели муниципальной программы	-	улучшение качества жизни населения.

Задачи муниципальной программы:

сохранение и развитие инфраструктуры на территории поселения;

создание условий для развития предпринимательства;

улучшение эстетического и санитарного состояния территории поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2021 году из бюджета поселения выделено 36 140,3 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета 18 169,9 тыс. рублей, из районного бюджета 916,4 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования освоены в сумме 34 806,1 тыс. рублей или 96,3%. Остатки неосвоенных средств образовались в результате экономии при проведении торгов, а также уменьшения стоимости контракта на строительство спортивной площадки в сумме 1 229,8 тыс. рублей, лимиты для оплаты задолженности за электроэнергию, потребленную в сетях уличного освещения в сумме 27,0 тыс. рублей, неосвоенные средства муниципального дорожного фонда в сумме 77,4 тыс. рублей. Средства краевого бюджета освоены в сумме 17 804,6 или 98,0%, средства районного бюджетов освоены на 100%.

В рамках основного мероприятия «Сохранение и развитие транспортной инфраструктуры на территории поселения» израсходовано 25 753,9 тыс. рублей, в том числе 15 105,9 тыс. рублей средств из краевого бюджета. Денежные средства направлены на:

ремонт дороги по ул. Таманской от ул. Ленина до ул. Комсомольской  (680 метров), включая составление сметной документации и контроль за качеством выполнения работ в сумме 4 935,2 тыс. рублей;

ремонт дороги по ул. Ленина от ул. Рыночной до МДОУ 35 (2105 метров) включая составление сметной документации и контроль за качеством выполнения работ в сумме  16 008,3 тыс. рублей;

ремонт дороги по ул. Красной на пересечении с ул. Комсомольской, устройство парковки и ремонт тротуара (Красная/Советская) в сумме 406,5 тыс. рублей;

устройство парковки по ул. Донцова около МДОУ № 53 в сумме 409,4 тыс. рублей;

составление сметной документации на ремонт дороги по ул. Западной в сумме 14,7 тыс. рублей;

составление сметной документации на ремонт дороги по ул. Ленина от МДОУ 35 до ул. Ляха в сумме 83,7 тыс. рублей;

составление сметной документации на ремонт дороги по ул. Ляха от ул. Ленина до ул. Главной в сумме 106,0 тыс. рублей;

подготовка проектно-сметной документации на устройство тротуара по ул. Комсомольской от ул. Красной до ул. Рыночной в сумме 585,5 тыс. рублей;

подготовка проектно-сметной документации на реконструкцию дороги по ул. Передерия от ул. Ленина до ул. Дубинской в сумме 777,7 тыс. рублей

устройство водостоков из а/ц труб по ул. Комсомольская/Донцова, Донцова/Ангелинская, Таманская/Советская, на сумму 20,4 тыс. рублей;

обработка дорог противогололедными материалами в сумме 56,7 тыс. рублей;

грейдирование дорог по улицам Передерия, Шевченко, Калинина, Площадная, Соколянская, Почтовая, Полевая, Пушкина, Ангелинская, Веселая, Школьная, Таманская, Краснолесская, Донцова, Пластуновская, Красная, Пролетарская, Советская, Седина, Краснодарская, Жлобы, Широкая, Лермонтова, Дубинская, Новая, Стахановская, К. Маркса, Курганная, Кубанская, Делегатская, Набережная, Мира, Комсомольская  на сумму 620,4 тыс. рублей;

подсыпка дорог щебнем и профилирование дорог по ул. Широкая, Краснодарская, Мира, Лермонтова, Жлобы, Стахановская, Советская, Седина, Донцова, Соколянская, Краснолесская, Новая, Пролетарская в сумме 1 617,9 тыс. рублей;

обновление дорожной разметки по ул. Красной, Ленина, Главной, Ленина на сумму 73,2 тыс. рублей;

замена дорожных знаков по ул. Красной, Главной на сумму 38,3 тыс. рублей.

На реализацию основного мероприятие «Сохранение и развитие социальной инфраструктуры на территории поселения» израсходовано бюджетных средств в сумме 5 816,3 тыс. рублей, в том числе по следующим направлениям:

предоставление субсидии МП «ЖКХ» Красноармейского района для софинансирвоания ремонта системы водоснабжения по ул. Таманской от ул. Степной в сторону ул. Советской в сумме 250,0 тыс. рублей;

устройство освещения в парке по ул. Главная, 1Б на 11 уличных светильников на сумму 819,5 тыс. рублей;

замена баскетбольных щитов на спортивно-игровой площадке по ул. Красной, 30/1 на сумму 28,6 тыс. рублей;

строительство многофункциональной спортивно-игровой площадки с зоной уличных тренажеров и воркаута по ул. Пионерской, 12А общей стоимостью 5 006,5 тыс. рублей, в том числе за счет внебюджетных источников (спонсорская помощь) в сумме 288,3 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия «Содействие в развитии предпринимательства и сельскохозяйственного производства» произведены расходы на лабораторные исследования крови КРС, которые содержатся в личных подсобных хозяйствах населения, на наличие заразных заболеваний в сумме 5,9 тыс. рублей.

На реализацию основного мероприятия «Организация благоустройства на территории поселения» израсходовано 3 230,0 тыс. рублей, в том числе по направлениям расходов:

на оплату потребленной электроэнергии в сети уличного освещения 700,2 тыс. рублей;

текущий ремонт линий уличного освещения (замена счетчиков, светильников уличного освещения) на сумму 260,7 тыс. рублей;

услуги по утилизации биологических отходов на сумму 23,7 тыс. рублей;

услуги по дизинсекции и дератизации мест общего пользования (парк, стадион) на сумму 12,2 тыс. рублей;

услуги по очистке и вывозу мусора с кладбищ на сумму 312,1 тыс. рублей;

услуги по ветеринарному обслуживанию безнадзорных животных (отлов, лечение, стерилизация, передержка, чипирование и возврат) на сумму 91,0 тыс. рублей;

услуги по валке аварийных деревьев на территории станицы в сумме 201,8 тыс. рублей;

ремонт и благоустройство памятников на сумму 646,9 тыс. рублей;

приобретение саженцев цветов для озеленения клумб в парке на сумму 65,0 тыс. рублей;

уборка контейнерных площадок для накопления ТКО, замена контейнеров (23 шт.) на сумму 402,7 тыс. рублей;

обустройство 15 контейнерных площадок (бетонное основание с металлическим ограждением) на сумму 513,7 тыс. рублей.

4. Муниципальная программа Ивановского сельского поселения Красноармейского района «Cоциально-культурное развитие»

Цели муниципальной программы	-	создание условий для духовно-нравственного и физического развития населения, улучшение качества жизни маломобильных граждан.

Задачи муниципальной программы	-

создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры;

укрепление физического здоровья населения, мотивации населения к ведению здорового образа жизни;

развитию потенциала молодежи и его использованию в интересах укрепления единства российской нации, упрочения мира и согласия;

создание условий для улучшения морального и физического состояния  маломобильных граждан, поддержание их долголетней активной жизни.

На реализацию мероприятий программы выделено 9 811,5 тыс. рублей, израсходовано 9 776,6 тыс. рублей, исполнение бюджетных назначений составило 99,6%.

Основные мероприятия муниципальной программы:

обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры»;

поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций (объединений);

укрепление материально-технической базы и кадрового потенциала учреждений культуры

культурно-просветительские и физкультурно-оздоровительные мероприятия.

В рамках основного мероприятия «Обеспечению деятельности муниципальных учреждений культуры» обеспечивается финансовое обеспечение уставной деятельности ДК и сельской библиотеки.

Расходы на обеспечение деятельности МКУК «Ивановский сельский Дом культуры» составили 4 963,8 тыс. рублей, из них по следующим направлениям:

фонд оплаты труда с отчислениями в страховые фонды 3 767,7 тыс. рублей;

оплата услуг связи, коммунальных платежей 363,4 тыс. рублей;

техническое обслуживание оборудования (пожарной сигнализации, системы видеонаблюдения, комплекса тревожной сигнализации, газового оборудования, электрооборудования – 68,1тыс. рублей;

услуги по дезинсекции помещений на сумму 6,8 тыс. рублей;

услуги ЧОП по охране, в том числе с использованием системы охранной сигнализации в сумме 287,3 тыс. рублей;

подписка на периодические издания 1,3 тыс. рублей;

оплата нотариальных услуг 6,8 тыс. рублей;

транспортные услуги 6,0 тыс. рублей;

оплата за периодические медицинские осмотры 22,1 тыс. рублей;

расходы на приобретение, обновление, сопровождение и администрирование компьютерного программного обеспечения, техническое обслуживание и ремонт оргтехники 42,8 тыс. рублей;

услуги по проведению экспертизы технического состояния оборудования для принятия решения о целесообразности дальнейшего использования 5,7 тыс. рублей;

услуги по оценке рыночной стоимости аренды помещения 5,0 тыс. рублей;

расходы на обучение, повышение квалификации 4,5 тыс. рублей;

расходы на приобретение основных средств: сценические костюмы и обувь, электронная ударная установка, газовый котел, рециркуляторы, ковролин, сплит система на сумму  255,9 тыс. рублей;

приобретение хозяйственных и канцелярских товаров 120,2 тыс. рублей;

уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей 0,2 тыс. рублей.

На базе ДК функционируют 17 клубных формирований, из них 10 коллективов самодеятельного народного творчества различной жанровой направленности и 7 клубных любительских объединений. Клубной деятельностью охвачено 225 человек.

Работниками МКУК «Ивановский сельский Дом Культуры» за 2021 год проведено более 400 мероприятий различной направленности: профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, развитие физической культуры и спорта, противодействие незаконному обороту наркотиков, духовно – нравственное развитие граждан, приуроченных к Году науки и технологий, мероприятия для детей и молодежи, социальная поддержка граждан, реализации Федерального проекта «Без срока давности». Мероприятия проводились как в офлайн, так и в онлайн формате.

На обеспечение деятельности МКУК «Ивановская сельская библиотека» израсходовано 1 900,1 тыс. рублей, в том силе по направлениям расходов:

фонд оплаты труда с отчислениями в страховые фонды 1 461,0 тыс. рублей;

оплата услуг связи и коммунальных платежей 74,1 тыс. рублей;

техническое обслуживание оборудования 18,0 тыс. рублей;

услуги по охране с использованием системы охранной сигнализации в сумме 27,3 тыс. рублей;

подписка на периодические издания 62,2 тыс. рублей;

расходы на приобретение, обновление, сопровождение и администрирование компьютерного программного обеспечения, техническое обслуживание и ремонт оргтехники 35,8 тыс. рублей;

расходы на обучение, повышение квалификации 6,5 тыс. рублей;

оплата нотариальных услуг 3,4 тыс. рублей;

приобретение рециркулятора, мебели (стеллажи, шкафы, столы, диван, принтер) на сумму 186,2 тыс. рублей;

приобретение хозяйственных и канцелярских товаров 25,6 тыс. рублей.

Для повышения качества оказываемых услуг в библиотеке ежегодно осуществляется поэтапная замена книжных стеллажей и иной специализированной мебели, обновляется библиотечный фонд. На 1 января 2022 года библиотечный фонд составил 35 072 экземпляра, что на 114 экземпляров больше, чем в предыдущем году. В 2021 году приобретено 586 экземпляров новой литературы, проведена подписка на 38 наименований газет и журналов.  Объем электронного каталога увеличился на 2,5 тыс. записей и составил 29 311 записей. Услугами сельской библиотеки пользуются 2 770 человек, из них 840 детей.

В 2021 году библиотекой было проведено 107 мероприятий преимущественно в онлайн режиме в связи с ограничениями на проведении массовых мероприятий из-за эпидемиологической ситуации. В социальных сетях «Инстаграм», «ВКонтакте» размещено свыше 400 публикаций по самым разным темам. Наша библиотека приняла участие в более 25 инстаграм - проектах, онлайн-акциях, конкурсах и фестивалях. Проведены онлайн мероприятия «Ночь искусств», поэтический челлендж «Дневник души – мои стихи», видеофлешмоб "Любимая книга волонтёра", посвященных Международному дню трезвости и борьбы с алкоголизмом, Международному дню борьбы с употреблением наркотических средств и их незаконным оборотом, Дню солидарности в борьбе с терроризмом и других. Оформлено множество виртуальных выставок, заочных путешествий, электронных презентаций. Проведены уроки мужества и памяти, посвященные историческим и военным событиям, правовые часы.

Основное мероприятие «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций (объединений)» направлено на финансовую поддержку различных общественных организаций и объединений, осуществляющих свою деятельность на территории станицы. На реализацию мероприятия выделено 454,3 тыс. рублей, средства освоены полностью.

Так в 2021 году оказана финансовая поддержка Красноармейской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов и Красноармейской районной организации Краснодарской краевой организации общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов" на общую сумму 346,6 тыс. рублей. Средства израсходованы на поздравления к праздничным датам и юбилеям, материально-техническое обеспечение деятельности общества, на организацию праздничных огоньков к дню защитника Отечества 23 февраля, к Международному женскому дню 8 Марта, к дню инвалида, на единовременную социальную помощь, подписку на районную газету «Голос правды» для пенсионеров, ветеранов, вдов военнослужащих и т.п.

Оказана поддержка деятельности Ивановского казачьего общества. Общая сумма финансовой поддержки составила 50,0 тыс. рублей, в частности была приобретена казачья форма и атрибутика.

На поддержку волонтерского движения выделено 15,0 тыс. рублей, которые потрачены на поощрение активистов и приобретение тематических футболок.

В целях поддержки школьного спорта приобретены футбольная форма, мячи, обручи, скакалки, сетки на общую сумму 42,7 тыс. рублей.

На реализацию основного мероприятия «Укрепление материально-технической базы и кадрового потенциала учреждений культуры» израсходовано 2 080,5 тыс. рублей средств местного бюджета, освоение 99,8%.

Для укрепления и поддержки кадров учреждений культуры осуществляются ежемесячные выплаты стимулирующего характера в сумме 3 000 рублей, общая сумма расходов на данные выплаты в 2021 году составила   580,6 тыс. Так же производятся выплаты на компенсацию затрат по оплате коммунальных услуг, расходы на эти выплаты составили 69,2 тыс. рублей. За 2021 год выполнен плановый уровень динамики роста среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры, который составил 106,1%.

В целях укрепления материально-технической базы учреждений культуры из местного бюджета поселения выделено 1 430,7 тыс. рублей. Средства израсходованы на:

ремонт помещения в здании ДК на сумму 1 277,4 тыс. рублей;

пополнение библиотечного фонда новыми книгами на 153,3 тыс. рублей;

На основное мероприятие «Культурно-просветительские и физкультурно-оздоровительные мероприятия» израсходовано 378,1 тыс. рублей, освоено 100% выделенных бюджетных ассигнований. В рамках мероприятия ежегодно финансируется организация и проведение основных массовых праздников и памятных дат, таких как: День защитника Отечества, Международный Женский день 8 марта, День независимости России, День Победы 9 мая, День матери, День станицы, День пожилого человека, комплекс новогодних мероприятий, проводится подготовка и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, развлекательных и просветительских мероприятий для детей и молодежи.

5. Муниципальная программа Ивановского сельского поселения Красноармейского района «Формирование комфортной городской среды»

Цели муниципальной программы	-	повышение качества и комфорта городской среды на территории Ивановского сельского поселения Красноармейского района.

Задачи муниципальной программы	-

обеспечение формирования единого облика Ивановского сельского поселения;

обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории поселения;

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Ивановского сельского поселения Красноармейского района.

В рамках муниципальной программы предусмотрены к реализации два основных мероприятия:

благоустройство общественных территорий поселения;

благоустройство дворовых территорий поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2021 году выделено из местного бюджета 23,0 тыс. рублей, средства освоены на 100%.

В рамках основного мероприятия «Благоустройство общественных территорий поселения» предусмотрена реализация проекта по благоустройству парка по ул. Ленина, 14Б. Заключено соглашение с министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края о предоставлении в 2024 году субсидии из краевого бюджета на реализацию проекта в сумме 15 694,7 тыс. рублей. В 2021 году проведена корректировка сметной стоимости планируемых работ в текущих ценах, с учетом планируемой инфляции на период выполнения работ по благоустройству. Стоимость работ составила 23,0 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия «Благоустройство дворовых территорий поселения» планировались расходы на благоустройство дворовой территории по ул. Комсомольской, включающей четыре многоквартирных дома, общей площадью 12 636 кв.м. Численность населения, проживающего в многоквартирных домах, составляет 164 человека (1,7 % от общей численности населения). Основные проблемы дворовой территории: изношенность покрытий дворовых проездов и тротуаров, недостаточное освещение и озеленение, недостаточное количество малых архитектурных форм, отсутствие парковочных мест, мест отдыха. Условиями выделения средств на благоустройство территории являются: согласие собственников помещений в многоквартирном доме на выполнение работ, наличие решения собственников о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома, согласие о трудовом и (или) финансовом участии собственников в выполнении работ.

В 2021 году были предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию данного мероприятия в сумме 170,7 тыс. рублей, в частности планировалось выполнение работ по разработке дизайн-проекта благоустройства территории и сметной документации. Но так как собственники не предоставили своего согласия на благоустройство дворовой территории денежные средства были перенаправлены на реализацию других муниципальных программ.

Предложения и замечания

В связи с риском невыполнения основного мероприятия «Благоустройство дворовых территорий поселения» муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды», предлагается специалистам администрации оказать методическую и организационную помощь собственникам помещений многоквартирных домов № 42-48 по ул. Комсомольской по подготовке организационных мероприятий и документов, необходимых для реализации мероприятия.

Реализацию остальных муниципальных программ продолжить в связи с высокой социальной значимостью и эффективностью.

Начальник финансового отдела,

Главный бухгалтер администрации

Ивановского сельского поселения

Красноармейского района							      Н. В. Белик

«____» __________ 20___г.